

**Калужская область**

**Жуковский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**городского поселения «Город Кременки»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О внесении изменений в Постановление**

**Администрации ГП «Город Кременки» №157-П от 19.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг. муниципального образования городского поселения «Город Кременки»»**

 27.03.2019г. № 41-п

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Администрация городского поселения «Город Кременки»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации ГП «Город Кременки» №157-П от 19.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг. муниципального образования городского поселения «Город Кременки»», изложив приложение 1.2 в новой редакции.
2. Контроль, за исполнением настоящего Постановления, возложить на заместителя главы Администрации – начальника отдела муниципального хозяйства.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года

 **Глава Администрации Т.Д. Калинкина**

Приложение№1

к Постановлению Администрации

городского поселения «Город Кременки»

 от «27»марта 2019 г.  № 41-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019-2024гг МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КРЕМЕНКИ»»**

 **П А С П О Р Т**

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки»»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация городского поселения «Город Кременки»  |
| Участники муниципальной программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;Администрация МР «Жуковский район»;Администрация ГП «Город Кременки» ;ООО «Жилищник»;ООО «Управляющая компания городского поселения Кременки». |
| Основание для разработки муниципальной программы |  -Гражданский кодекс Российской Федерации, -Бюджетный кодекс Российской Федерации, -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Цели муниципальной программы |  Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства |
| Задачи муниципальной программы |  Обеспечение формирования единого облика города Кременки.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ГП «Город Кременки».Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ГП «Город Кременки» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Разработаны Администрацией ГП «Город Кременки»(Приложение №1) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019-2024гг |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Местный бюджет на 2019г.- 288 695,7 руб. Областной бюджет на 2019г. -2 598 261,27 руб. Федеральный бюджет на 2019г.-6 425 807,45 руб. Местный бюджет на 2020г.- 150 000 руб.Местный бюджет на 2021г.- 150 000 руб.Местный бюджет на 2022г.- 150 000 руб.Местный бюджет на 2023г.- 150 000 руб.Местный бюджет на 2024г.- 150 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  Улучшение благоустройства придомовых и общественных территорий, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. |

**1.Актуальность и определение проблемы, на решение которой направлена программа «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг ГП «Город Кременки»**

 Состояние дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования затрагивает интересы большинства жителей, проживающих на территории ГП «Город Кременки», поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью городской среды стало одним из приоритетов данного проекта.

 Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования в ГП «Город Кременки» на основании обращений и инициатив жителей, а также на обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.

 На территории ГП «Город Кременки» расположены 69 многоквартирных жилых дома. Анализ сферы благоустройства в городском поселении показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

 В то же время в вопросах благоустройства ГП «Город Кременки» имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в городе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий соответствующего функционального назначения, в том числе:

- благоустройство городских тротуаров;

- благоустройство новых тротуарных дорожек;

- обеспечение освещения территорий соответствующего функционального назначения;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- благоустройство городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий соответствующего функционального назначения;

- иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территории многоквартирных домов, предусматривающее:

- благоустройство, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- благоустройство тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ

 Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении территории соответствующего функционального назначения и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки» осуществляется путем реализации

следующих этапов:

- проведение общественных слушаний

- проведения общественных обсуждений

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий соответствующего функционального назначения, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки», на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования городского поселения, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки».

 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

 Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Цель муниципальной программы**

 Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства.

**3. Задачи муниципальной программы**

* Обеспечение формирования единого облика города Кременки
* Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ГП «Город Кременки».
* Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ГП «Город Кременки»

**4.Сроки реализации программы**  **2019 – 2024 гг. (шесть лет)**

**Форматы и принципы работы**

•    Организация и проведение широкого общественного обсуждения программы и планов благоустройства.
•    Организация общественного и депутатского контроля реализации программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки».

 •    Проведение просветительской работы, направленной на информирование населения о муниципальной программе и форматах участия в нем.

• Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой формирование современной городской среды.
•    Организация сбора предварительных заявок на включение объектов в муниципальную программу.

• Осуществление государственного учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория. Образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
•    Консультирование населения по вопросам оформления официальных заявок на участие в муниципальную программу.

• Выполнение работ из дополнительного перечня осуществляется при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории.

• Включение в соглашение между субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации.

**5. Стоимость минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов и мест общего пользования (общественных территорий) в 2019г.**

Виды работ:

1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

1.1. Благоустройство территории, образующий проезды к многоквартирным домам-не более- 1500 руб. за 1 м2

2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения

2.1 Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).



-скамейка не более 10 000 руб. за ед.



-урн не более 7 000 руб. за ед.

- обустройство тротуарными дорожками не более –1500 руб. за 1 м2

- установка и приобретение детского или спортивного оборудования не более – 1 000 000 руб. за ед.

 Стоимость работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования (общественных территорий), в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки», определяется на основании федеральных сметных нормативов, с пересчетом базовой стоимости в текущий уровень цен, по ежеквартальным индексам изменения сметной стоимости строительства, разрабатываемыми Министерством строительства и ЖКХ Калужской области и Минстроем России.

 Приложение №1

к Муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды на 2019-2024гг » муниципального образования

 городского поселения «Город Кременки»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г | 2023г. | 2024г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | проценты | 14% | 14% | 14% | 19% | 10% | 12% |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | проценты | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  | Ед. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,2 | 0,2  | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 40% | 64% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 15% | 20% | 15% | 20% | 15% | 15% |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Приложение №1.2

к Муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды на 2019-2024гг » муниципального образования

 городского поселения «Город Кременки»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

 **на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки»**

(в редакции постановления от27.03.19г. № 41-П)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начало реализации | окончаниереализации |
| Задача 1 |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:  -ул. Школьная 1,3,5, -ул. Циолковского д.4,6-ул. Лесная д.7,92. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения:-ул. Циолковского (пешеходная зона) - укладка тротуарных дорожек, установка лавочек;-ул. Жукова (лес) |  Администрация ГП «Город Кременки» |  2019 |  2019 |  Улучшение благоустройства дворовых и общественных территорий  | 1.Благоустройство проездов к многоквартирным домам; Установка малых архитектурных форм2.благоустройство тротуарамиОсвещение, ограждение | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: ул. Мира д. 3,4,5,6,7,8,9ул. Лесная д. 32. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения ул.Ленина – (площадь адм.) |   Администрация ГП «Город Кременки» |  2020 |  2020 |  Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и территорий соответствующего функционального назначения | 1.Установка малых архитектурных форм2. Благоустройство проездов к многоквартирным домам3. Благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Победы 6,8,10,12ул. Озерная д.2,3ул. Мира д.13,142. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения1. ул. Ленина (аллея)2. ул. Победы (аллея) |  Администрация ГП «Город Кременки» |  2021 |  2021 |  Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  1.Установка малых архитектурных форм2.Благоустройство проездов к многоквартирным домам3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина д.7,11,13,15,17;ул.Солнечная д. 3,5,72. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения- -ул. Циолковского (тер-я между ул. Строителей 2 и дет.садом) установка лавочек, установка спортивного комплекса;-ул. Дашковой (сквер). | Администрация ГП «Город Кременки» |  2022 |  2022 |   Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения |  1.Установка малых архитектурных форм 2.Благоустройство проездов к многоквартирным домам3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Строителей д.1,3
2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения- ул. Мира (мемориал)
 | Администрация ГП «Город Кременки» | 2023 | 2023 |   Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения |  1.Установка малых архитектурных форм 2.Благоустройство проездов к многоквартирным домам3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Солнечная д.3,5,72. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения- ул. Ленина (аллея) | Администрация ГП «Город Кременки» | 2024 | 2024 |   Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения |  1.Установка малых архитектурных форм 2.Благоустройство проездов к многоквартирным домам3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |

Приложение № 1.3

К Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг»

Муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, руб.) |
| год | год | год | год | год | год |
| «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки» | Всего в том числе: |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ответственный исполнитель, Администрация ГП «Город Кременки» | Всего:Из них: | 9 312 764,41 |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подрядчик | Местный бюджет | 288 695,70 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  |
| Наименование государственного заказчика: администрация городского поселения «Город Кременки» | Областной бюджет | 2 598 261,27 | - | - | - |  |  |
| Координатор, участники: Министерство строительства и ЖКХ Калужской области, Администрация МР «Жуковский район»; Администрация ГП «Город Кременки» | Федеральный бюджет | 6 425 807,45 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.3

К Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг»

Муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

 **План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг**

 **муниципального образования «городского поселения «Город Кременки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус  | Ответственный исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I квартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | I квартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | I квартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | I квартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | I квартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | I квартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал |
| Контрольное событие №1 подготовка смет | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V |
| Контрольное событие № 2 экспертиза документации | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | - | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - |
| Контрольное событие № 3 торги согласно ФЗ № 44 | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | - | V | V | - | - | V | - | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - |
| Контрольное событие № 4 исполнение | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | - | - | V | - | - | - | V | - | - | V | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - |
| Контрольное событие № 5 приемка выполненных работ | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - | - | V |
| Контрольное событие № 6 оценка эффективности | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V |