Приложение№1

к Постановлению Администрации

городского поселения «Город Кременки»

 от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2017 г.  №\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2017-2022гг МО ГП «ГОРОД КРЕМЕНКИ»»**

 **П А С П О Р Т**

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация городского поселения «Город Кременки»  |
| Участники муниципальной программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;Администрация МР «Жуковский район»;Администрация ГП «Город Кременки»  |
| Основание для разработки муниципальной программы |  -Гражданский кодекс Российской Федерации, -Бюджетный кодекс Российской Федерации, -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Цели муниципальной программы |  Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства |
| Задачи муниципальной программы |  Обеспечение формирования единого облика города Кременки.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории МО ГП «Город Кременки».Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО ГП «Город Кременки» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Разработаны Администрацией ГП «Город Кременки»(Приложение №1) |
| Срок реализации муниципальной программы |  2017-2022гг |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы** | Местный бюджет на 2017г.- 578024,39 руб. Областной бюджет на 2017г. -10 982,463,44 руб. Федеральный бюджет на 2017г.-10671221,17 руб.  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. |

**1.Актуальность и определение проблемы, на решение которой направлена программа «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

 Состояние дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования затрагивает интересы большинства жителей, проживающих на территории МО ГП «Город Кременки», поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью городской среды стало одним из приоритетов данного проекта.

 Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования в МО ГП «Город Кременки» на основании обращений и инициатив жителей, а также на обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.

 На территории МО ГП «Город Кременки» расположены 64 многоквартирных жилых дома. Анализ сферы благоустройства в городском поселении показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

 В то же время в вопросах благоустройства МО ГП «Город Кременки» имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в городе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий соответствующего функционального назначения, в том числе:

- благоустройство городских тротуаров;

- благоустройство новых тротуарных дорожек;

- обеспечение освещения территорий соответствующего функционального назначения;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- благоустройство городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий соответствующего функционального назначения;

- иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территории многоквартирных домов, предусматривающее:

- благоустройство, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- благоустройство тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ

 Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении территории соответствующего функционального назначения и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки» осуществляется путем реализации

следующих этапов:

- проведение общественных слушаний

- проведения общественных обсуждений

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий соответствующего функционального назначения, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки», на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования городского поселения, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки».

 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

 Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Цель муниципальной программы**

 Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства.

**3. Задачи муниципальной программы**

* Обеспечение формирования единого облика города Кременки
* Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории МО ГП «Город Кременки».
* Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО ГП «Город Кременки»

**4.Сроки реализации программы**  **2017 – 2022 гг. (шесть лет)**

**Форматы и принципы работы**

•    Организация и проведение широкого общественного обсуждения программы и планов благоустройства.
•    Организация общественного и депутатского контроля реализации программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки».

 •    Проведение просветительской работы, направленной на информирование населения о муниципальной программе и форматах участия в нем.
•    Организация сбора предварительных заявок на включение объектов в муниципальную программу.
•    Консультирование населения по вопросам оформления официальных заявок на участие в муниципальную программу.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

- средства из местного бюджета на 2017г.- **578 024,39** руб.
- средства из областного бюджета на 2017г.-**10 982 463,44** руб.

- средства из федерального бюджета на 2017г. – **10 671 221,17** руб.

 Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет отдел муниципального хозяйства, энергетики, средств массовых коммуникаций, общественной безопасности, организации ритуальных услуг, ГО и ЧС, отдел экономического развития Администрации городского поселения «Город Кременки»

**6. Стоимость минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов и мест общего пользования (общественных территорий) в 2017г.**

Виды работ:

1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

1.1. Благоустройство территории, образующий проезды к многоквартирным домам-не более- 1500 руб. за 1 м2

2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения

2.1 Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

-скамейка не более 10 000 руб. за ед.

-урна не более 7 000 руб. за ед.

2.2. Обустройство детской площадки:

- обустройство тротуарными дорожками не более –1500 руб. за 1 м2

- установка и приобретение детского или спортивного оборудования не более – 2 000 000 руб. за ед.

- основание под детское или спортивное оборудование (полиуретановое, резиновое) не более - 2500 руб. за 1 м2

 Стоимость работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования (общественных территорий), в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки», определяется на основании федеральных сметных нормативов, с пересчетом базовой стоимости в текущий уровень цен, по ежеквартальным индексам изменения сметной стоимости строительства, разрабатываемыми Министерством строительства и ЖКХ Калужской области и Минстроем России.

 Приложение №1

к Муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды на 2017-2022гг» МО ГП «Город Кременки»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | проценты | 65% | 70% | 75% | 80% | - | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | проценты | 81% | 85% | 88% | 90% | - | - |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  | Ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 2,5 |  2,6 | 2,6 | 4,2  | - | - |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 38% | 40% | 40% | 64% | - | - |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 5% | 10% | 15% | 20% | - | - |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 1% | 1% | 1% | 1% | - | - |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 5% | 5% | 5% | 5% | - | - |

 Приложение №2

к Муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды на 2017-2022гг» МО ГП «Город Кременки»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

 **на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начало реализации | окончаниереализации |
| Задача 1  |
| 1Разработка муниципальной программы | Администрация ГП «Город Кременки»  | 05.03.17 | 28.03.2017 | Проект программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки» |  |  |
| 2 Разработать порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки» | Администрация ГП «Город Кременки» ,  | 05.03.17 | 31.03.2017 | Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки» утвержденный постановление администрации  |  |  |
| Задача 2 |
| 1.1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Жукова д. 1,3.5,7,9 Мира д. 10, Дашковой д. 12,1,3,5,7, Молодежная д. 2.3,5.6,7,8,9,101.2.Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения- парк им. Захаркина, сквер им. Дашковой, ул. Строителей. | Администрация ГП «Город Кременки» | 2017 | 2017 | Улучшение Благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест соответствующего функционального назначения  | Благоустройство проездов к многоквартирным | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Жукова д. 1,3.5,7,9 Мира д. 10, Дашковой д. 12,1,3,5,7, Молодежная д. 2.3,5.6,7,8,9,10, ул. Осенняя д.3 |  Администрация ГП «Город Кременки» |  2018 |  2018 |  Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 1.Установка малых архитектурных форм2. установка спортивных площадок3.Установка детских игровых площадок4.Благоустройство проездов к многоквартирным | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 3.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина3.2 Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения -Летняя площадка на ул.Мира |   Администрация ГП «Город Кременки» |  2018 |  2019 |  Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и территорий соответствующего функционального назначения | 1.Установка малых архитектурных форм2..Установка детских игровых площадок3. Благоустройство парковочными местами4. Благоустройство проездов к многоквартирным домам5.Обустройство освещения  | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 4. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по по ул. Школьная  |  Администрация ГП «Город Кременки» |  2019 |  2020 |  Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  1.Установка малых архитектурных форм2. установка спортивных площадок 3.Установка детских игровых площадок4. Обустройство парковочными местами5.Благоустройство проездов к многоквартирным домам | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 5. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов ул. Строителей |   Администрация ГП «Город Кременки» |  2020 |  2021 |   Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 1.Установка малых архитектурных форм2. установка спортивных площадок 3.Установка детских игровых площадок4. Обустройство парковочными местами5. Благоустройство проездов к многоквартирным домам | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 6. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Лесная |  Администрация ГП «Город Кременки» |  2021 |  2022 |   Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения |  1.Установка малых архитектурных форм2..Установка детских игровых площадок3. Обустройство парковочными местами4.Установка спортивных площадок5.Обустройство освещения6.Благоустройство проездов к многоквартирным домам | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |
| 7. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения- сквера им. Дашковой |  Администрация ГП «Город Кременки» |  2022 |  2022 |  Улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения |  1. установка спортивных площадок 2.Установка детских игровых площадок3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторымуниципальной программы (приложение 1) |

Приложение №3

к Муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды на 2017-2022гг» МО ГП «Город Кременки»

|  |
| --- |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»** |
|  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансиро вания | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| год | год | год | год | год | год |
| «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»» | всего в том числе: |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ответственный исполнитель, Администрация ГП «Город Кременки» | Всего:Из них: | 22 231,709  | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Местный бюджет | 578, 024,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Областной бюджет | 10 982,463,44 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 10 671, 221,17 | - | - | - | - | - |
| соисполнитель подрядчик |  | - | - | - | - | - | - |
| наименование государственного заказчика: Администрация городского поселения «Город Кременки» |  | - | - | - | - | - | - |
| координатор, участники: Министерство строительства и ЖКХ Калужской области, Администрация МР «Жуковский район»;Администрация ГП«Город Кременки»  |  | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4

к Муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды на 2017-2022гг» МО ГП «Город Кременки»

**План реализации муниципальной программы** **«Формирование современной городской среды**

**на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 |
| III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие№1 подготовка смет | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **v** | **-** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **-** |
| Контрольное событие №2 экспертиза документации  | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **v** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** |
| Контрольное событие №3 торги согласно ФЗ № 44 | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** |
| Контрольное событие №4 исполнение работ  | В разработке | подрядчик | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** |
| Контрольное событие №5 приемка исполненных работ | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** |
| Контрольное событие №6 Оценка эффективности | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** |