Приложение №1

к Решению

Городской Думы

городского поселения

«Город Кремёнки»

от ________ № _____

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городском поселении «Город Кремёнки»  на 2010 -2013 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городском поселении «Город Кремёнки»  на 2010 -2013 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Кремёнки» на 2010 -2013 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2009г. №572 «Об утверждении плана первоочередных мер по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе и повышению энергетической эффективности региональной экономики» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения «Город Кремёнки» |
| Основные разработчики Программы | Администрация городского поселения «Город Кремёнки»; Унитарное муниципальное предприятие «Жилищник» Унитарное муниципальное предприятие «Управление общежитий» ООО «Жилищник» ООО «Жилищник+» |
| Цели программы | Создание механизма стимулирования энергосбережения. Сокращение затрат на обеспечение энергоснабжения объектов бюджетной сферы. Обеспечение финансовой стабильности. Упорядочение расчётов за коммунальные услуги в соответствии с их реальными объёмами потребления. Перевод экономики ЖКХ на энергосберегающий путь развития. Обеспечение на объектах коммунального хозяйства условий надежной работы оборудования, увеличение межремонтного цикла оборудования, экономия энергоресурсов, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение потерь энергоресурсов. |
| Задачи Программы | Создание организационных, технических, экономических условий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов. Оснащение административных зданий и объектов соцкультбыта, объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, домов приборами учёта используемых энергетических ресурсов. Автоматическое регулирование потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение. Модернизация оборудования на объектах коммунального хозяйства. Снижение непроизводительных потерь ресурсов в сетях до нормативных величин при их транспортировке предприятием коммунального хозяйства до коллективных (общедомовых) приборов учёта. |
| Срок реализации программы | 2010-2013 годы |
| Перечень основных мероприятий | Установка и ввод в эксплуатацию приборов учёта энергоресурсов в административных зданиях, на объектах соцкультбыта, находящихся в муниципальной собственности; в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Организация расчётов за потребленные энергоресурсы на основании фактических показаний приборов учёта. Регулирование потребления тепловой энергии за счёт установки терморегуляторов. Проведение энергетического обследования предприятий и организаций с составлением энергетического паспорта. Проведение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищно-коммунального коммунального хозяйства. |
| Исполнители основных мероприятий | Структурные подразделения администрации ГП «Город Кремёнки» Унитарное муниципальное предприятие «Жилищник» Управляющие организации Бюджетные учреждения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение затрат на энергоснабжение потребителей, оплачивающих топливно-энергетические ресурсы за счёт средств местного бюджета. Сокращение нерационального расходования энергоресурсов. Переход к эффективным энергосберегающим технологиям, оборудованию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Оснащение производителей и потребителей приборами учёта энергоресурсов. |
| Объём и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 47 539,86 тыс. руб., является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект. Источники: собственные средства потребителей и производителей энергоресурсов и воды; средства местного бюджета. |
| Организация контроля над исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация городского поселения «Город Кремёнки». Заказчик контролирует ход реализации Программы, анализирует отчетность о реализации программных мероприятий, проводит корректировку параметров Программы, объемов финансирования, перечня программных мероприятий. |

- Основные положения

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городском поселении «Город Кремёнки»  на 2010 -2013 годы», далее «Программа», разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2009г. №572 «Об утверждении плана первоочередных мер по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе и повышению энергетической эффективности региональной экономики».

В связи с тем, что во всех процессах от производства энергоносителей до их потребления затрачиваются топливно-энергетические ресурсы, значение установки приборов учёта используемых энергетических ресурсов у конечного потребителя в целом имеет значение для развития жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Город Кремёнки».

В связи с ежегодным ростом тарифов на энергоресурсы  экономия и строгий учет самих ресурсов становятся очень актуальными, так как будут являться главным фактором снижения их размера платы.

Реализация Программы  позволит сэкономить часть финансовых средств, выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий.

Организация приборного учёта на объектах бюджетной сферы особенно необходима, так как позволяет снизить расходы на оплату коммунальных услуг, тем самым ослабить платежное бремя для местного бюджета.

Только после преимущественного оснащения коллективными (общедомовыми)  приборами учёта жилых домов появятся реальная возможность оценить фактическое потребление энергоресурсов, управлять их потреблением и энергосбережением.

Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов  позволит снизить удельное водопотребление на 10-15% без снижения уровня комфортности, кроме того, выявит фактический уровень потерь в коммунальных сетях и заставит предприятие, эксплуатирующее сети, заниматься обновлением коммуникаций, а управляющие компании своевременно выполнять ремонты внутридомовых инженерных сетей.

В  жилых домах, находящихся в ведении управляющих организаций, отсутствуют терморегуляторы, установка их в тепловых узлах жилых домов позволит осуществлять автоматическое регулирование потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, поддерживать температуру теплоносителя при централизованном теплоснабжении жилых домов по зависимой схеме присоединения через водоструйные элеваторы.

Установка фотореле и установка энергосберегающих автоматических выключателей освещения в местах общего пользования  позволит снизить расход электроэнергии в жилых домах.

Проведение технических мероприятий на объектах коммунального хозяйства, модернизация оборудования  обеспечит снижение потребления энергоресурсов, снижение потерь ресурсов в сетях.

- Цели и задачи  Программы

Целями Программы являются:

- Сокращение затрат местного бюджета  на обеспечение энергоснабжения объектов бюджетной сферы. Важнейшие целевые показатели Программы – сокращение потребления бюджетными учреждениями каждого энергетического ресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение  5 лет, начиная с 01.01.2010 года.

- Доведение доли обеспеченности потребителей в многоквартирных домах коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов до ста процентов.

- Создание действенного механизма стимулирования энергосбережения.

- Обеспечение на объектах коммунального хозяйства условий надежной работы    оборудования, увеличение межремонтного цикла   оборудования, экономия энергоресурсов, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение потерь энергоресурсов.

Задачами Программы являются:

- оснащение административных зданий  и объектов соцкультбыта, объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, приборами учёта  используемых энергетических ресурсов,

- оснащение многоквартирных домах коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов

- сокращение потребления энергетических ресурсов.

- Автоматическое регулирование потребления тепловой энергии на  горячее водоснабжение.

- Модернизация оборудования на объектах коммунального хозяйства.

- Снижение непроизводительных потерь ресурсов в сетях  до нормативных величин при их транспортировке предприятием коммунального хозяйства до коллективных (общедомовых)  приборов учёта.

- Срок реализации программы

Реализация мероприятий Программы намечена на 2010 -2013 годы.

- Перечень основных мероприятий

Планируется комплексный подход  к реализации Программы  с выполнением мероприятий:

- I. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности жилищного фонда

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

а) выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности;

б) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

в) мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета;

г)  проведение энергетических обследований.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда (Приложение №1, Приложение № 3):

а)  установка общедомовых приборов учёта;

б)  внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

в) мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения подъездов жилых домов;

г) восстановление циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки.

- II. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных организациях

и повышению энергетической эффективности этих организаций

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в бюджетных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) проведение энергетических обследований зданий, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании бюджетным организациям, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий;

б) содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

2. Технические мероприятия по энергосбережению в бюджетных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций (Приложение№ 2):

а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) проведение гидравлической регулировки,  балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях.

- III. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности систем

коммунальной инфраструктуры

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

а) проведение энергетического аудита;

б) анализ предоставления качества коммунальных услуг;

в) оценка аварийности и потерь в сетях.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (Приложение №4):

а) установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения;

б) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;

в) замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

г) мероприятия по сокращению потерь воды.

5. Исполнители основных мероприятий

Исполнителями основных мероприятий Программы являются  администрация ГП «Город Кремёнки», унитарное муниципальное предприятие «Жилищник», управляющие организации, бюджетные организации.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Приборный учёт даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество  энергоресурсов.

Внедрение общедомового контроля и учёта  приведёт в соответствие уровень платежей населения за энергоресурсы  к фактическим объёмам их потребления.

Контроль потребления энергоресурсов позволит выявлять дома с избыточным  или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их.

Организация приборного учёта способствует снижению  бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, потребляемых объектами бюджетной сферы.

Установка терморегуляторов в тепловых узлах позволит оптимизировать режимы теплопотребления, то есть ликвидировать недогревы,  перегревы, позволит регулировать  температуру ГВС на нормированном уровне.

Проведение энергосберегающих мероприятий на объектах коммунального хозяйства сократит нерациональное расходование энергоресурсов.

Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения подъездов сократит потребление электроэнергии.

- Объёмы и источники финансирования Программы

Общий объём финансирования Программы составит  - 47 539,86 тыс. руб.

Возможные источники финансирования Программы:

-собственные средства потребителей и производителей энергоресурсов и воды;

- средства местного бюджета.

| В том числе по источникам, тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители энергоресурсов и воды |  |  |  | Производители энергоресурсов и воды |
| Администрация ГП «Город Кремёнки» | Бюджетные организации | Муниципальные автономные учреждения | Собственники жилых помещений многоквартирных домов | УМП «Жилищник» |
| Срок реализации |  |  |  |  |
| 2010 год |  |  | 2010-2012 годы | 2010-2013 годы |
| 25,0 | 19,0 | 39,0– средства бюджета; 22,0 – собственные средства учреждения | 35782,36 | 11652,50 |

Объемы финансирования корректируются после разработки проектно-сметной документации.

8. Организация контроля над исполнением Программы

Контроль осуществляется администрацией городского поселения «Город Крёменки», Городской Думой  городского поселения «Город Кремёнки (в рамках принятия бюджета на  будущий год и рассмотрения отчёта о выполнении бюджета за прошедший год).

Администрация городского поселения «Город Крёменки» контролирует ход реализации Программы, анализирует отчётность о реализации программных мероприятий. На основании анализа отчётности проводит корректировку Программы, объёмов финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий.