Калужская область

Жуковский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения «Город Кремёнки»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О безаварийном пропуске паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года.

10.02.2023г.                                                                                                                                            № 11-п

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения возникновения  чрезвычайных ситуаций  и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводка в 2023 г. а также, обеспечения защиты населения и объектов экономики и безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения, расположенного в границах муниципального образования городского поселения «Город Кременки»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материальных ценностей, зданий, а также имущества граждан от повреждения весенним паводком 2023 г.» (Приложение №1).

2. Ведущему эксперту по общественной безопасности, ГО и ЧС Коваленко В.Г.:

2.1. В срок до 16.02.2023г. довести настоящее постановление до сведения руководителей заинтересованных организаций.

2.2. Организовать выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

2.3. В период пропуска паводковых вод предоставлять в  МКУ ЕДДС МР «Жуковский район» информацию об уровне подъема воды в реке Боровна  в районе ул. Старые Кременки по телефону 56-205.

2.4. Информировать населения через средства массовой информации о правилах поведения на воде в период весеннего половодья.

3. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника ГП «Город Кременки»» Фураев Д.А. обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи в случае проведения спасательных работ, вызванных весенним половодьем.

4. Рекомендовать директору средней общеобразовательной школы им. Е.Р. Дашковой Пищулиной Л.М., директору средней общеобразовательной школы им. И.Г. Захаркина Байновой И.В., директору учебного комплекса «Вятичи» Курсаковой И.И. организовать разъяснительную работу среди учащихся по соблюдению мер безопасности на реках и водоемах на период весеннего паводка.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации –начальника отдела муниципального хозяйства Щукина Л.А.

Глава Администрации

ГП «Город Кременки»                                                                                                              С.Н. Гусев

Приложение №1

к постановлению администрации                                                 ГП «Город Кременки»

от «10» февраля 2023г. № 11-п

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности населения,

сохранности материальных ценностей, зданий, а также имущества граждан

от повреждения весенним паводком 2023 года.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материальных ценностей, зданий, а также имущества граждан от повреждения весенним паводком 2023г. | февраль 2023 | председатель КЧС и ОПБ, ведущий эксперт по безопасности, ГО и ЧС |
| 2. | Организация проведения в образовательных учреждениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения. | март 2023 | образовательные учреждения |
| 3. | Обследование ГТС, докеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению. Назначение лиц, ответственных за безопасное состояние гидротехнических сооружений, их обучение. Страхование ГТС. | февраль 2023 | директор ООО «Кемп Индустрия» |
| 4. | Информирование населения через размещение информации на информационных стендах о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка. | до 10.03.2023 | ведущий эксперт по безопасности, ГО и ЧС |
| 5. | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на ГТС в период весеннего половодья. | до 01.03.2023 | директор ООО «Кемп Индустрия» |
| 6. | Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2023 года | до 12.03.2023 | ведущий эксперт по безопасности, ГО и ЧС |
| 7. | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения | в период весеннего половодья | директор УМП «Водоканал» |
| 8. | Разработка плана мероприятий по подготовке к пропуску паводка на ГТС | до 01.03.2023 | директор ООО «Кемп Индустрия» |
| 9. | Проверка системы оповещения населения | в течение подготовительного периода | директор УМП «Жилищник» |
| 10. | Организация контроля за состоянием безопасности ГТС. Обеспечение наблюдения за уровнем воды в водохранилище, при необходимости – проведение сработки. | в период весеннего половодья | Директор ООО «Кемп Индустрия» |
| 11. | Организация и подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спасательных работах | в период весеннего половодья | ГБУЗ КО«Городская поликлиника ГП «Город Кременки» |
| 12. | Анализ прохождения весеннего половодья 2023 года и подготовка итоговых материалов, передача их в МР «Жуковский район» | май 2023 | Вед.эксперт ГО и ЧС Коваленко В.Г. |

Согласовано:

Зам.главы администрации-

начальник отдела муниципального хозяйства                                                  Щукин Л.В.

Вед.эксперт по правовым вопросам

и нотариальным действиям                                                                                  Гамова Я.Б.

Исп.: вед. эксперт по безопасности ГО и ЧС                                                     Коваленко В.Г.

Рассылка:

в Дело –   1 экз.

Прокуратура-1 экз.

Отд.  МР «Жуковский район»-1экз.

ООО «Жилищник» -1экз.

УМП «Водоканал»-1экз.

Поликлиника-1экз.

ООО «Кэмп Индустрия»-1экз

Отд.полиции -1экз.

СШ№1-1 экз.

СШ№2-1экз.

ЗАО «Вятичи»- 1экз.

Коваленко В.Г.-1экз.