АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения «Город Кремёнки»

Жуковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11. 2016г.                                                                       			№  163-п

г.Кременки

Об утверждении сводного годового

плана ремонта источников тепловой

энергии и тепловых сетей на территории

ГП «Город Кременки» на 2017 год.

Руководствуясь Федеральным Законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012г. №889  об утверждении Правил  вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, на основании Устава  муниципального образования городского поселения "Город Кременки".

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу  с момента официального  опубликования.

3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации  ГП «Город Кременки»  И.Ю. Брежнева.

Глава Администрации

городского поселения " Город Кремёнки"                                              Т.Д. Калинкина

Приложение

Утвержден

Постановлением Администрации

ГП «Город Кременки» №_______

От «___»________________2016г.

Сводный годовой план

Ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год.

| №№ п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования | Наименование участка тепловой сети | Срок проведения ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Вывод в ремонт |  | После завершения отопительного сезона до 23.06.2017г | Без ограничения подачи теплоэнергии (ГВС) |
| 2 | Котельная №2 | Вывод в ремонт |  | 23.06.2017г - 30.08.2017г. | Без ограничения подачи теплоэнергии (ГВС) |
| 3 | Котельная №2 |  | Участок тепловой сети к ж/дому Осенняя,3, Ду-100, протяженность L=62м. | 01.06.2017г. – 14.07.2017г. | Ограничение подачи ГВС к ж/д. Осенняя,3 |