Приложение№1

к Постановлению Администрации

городского поселения «Город Кременки»

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2017 г.  №\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2017-2022гг МО ГП «ГОРОД КРЕМЕНКИ»»**

**П А С П О Р Т**

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения «Город Кременки», отдел муниципального хозяйства, энергетики, средств массовых коммуникаций, общественной безопасности, организации ритуальных услуг, ГО иЧС, отдел экономического развития |
| Участники Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области  Администрация МО «Жуковский район»  Администрация ГП «Город Кременки |
| Основание для разработки программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации,  -Бюджетный кодекс Российской Федерации,  -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - Постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Цели Программы | Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика МО ГП «Город Кременки»  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории МО ГП «Город Кременки».  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО ГП «Город Кременки» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Разработаны Администрацией ГП «Город Кременки»(Приложение №1) |
| Срок реализации Программы | 2017-2022гг |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы** | местный бюджет  бюджет Калужской области |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. |

**1.Актуальность и определение проблемы, на решение которой направлена программа «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования затрагивает интересы большинства жителей, проживающих на территории МО ГП «Город Кременки», поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью городской среды стало одним из приоритетов данного проекта.

Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования в МО ГП «Город Кременки» на основании обращений и инициатив жителей, а также на обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.

На территории МО ГП «Город Кременки» расположены 64 многоквартирных жилых дома. Анализ сферы благоустройства в городском поселении показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства МО ГП «Город Кременки» имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в городе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

- ремонт дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки» осуществляется путем реализации

следующих этапов:

- проведение общественных слушаний

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки», на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования городского поселения, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Цель муниципальной программы**

Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства.

**3. Задачи муниципальной программы**

* Обеспечение формирования единого облика МО ГП «Город Кременки»
* Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории МО ГП «Город Кременки».
* Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО ГП «Город Кременки»

**4.Сроки реализации программы**  **2017 – 2022 гг. (шесть лет)**

**Форматы и принципы работы**

•    Организация и проведение широкого общественного обсуждения программ и планов благоустройства.  
•    Организация общественного и депутатского контроля реализации программы по благоустройству городской среды.  
•    Проведение просветительской работы, направленной на информирование населения о программе и форматах участия в нем.   
•    Организация сбора предварительных заявок на включение объектов в проект.  
•    Консультирование населения по вопросам оформления официальных заявок на участие в проекте.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

- средства местного бюджета   
- средства бюджета Калужской области

Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет отдел муниципального хозяйства, энергетики, средств массовых коммуникаций, общественной безопасности, организации ритуальных услуг, ГО иЧС, отдел экономического развития Администрации городского поселения «Город Кременки»

Приложение №1

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2017-2022гг» МО ГП «Город Кременки»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 65% | 70% | 75% | 80% | - | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | проценты | 81% | 85% | 88% | 90% | - | - |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | - | - |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 38% | 40% | 40% | 64% | - | - |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 5% | 10% | 15% | 20% | - | - |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - |

Приложение №2

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2017-2022гг» МО ГП «Город Кременки»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | | | окончания реализации | |
| Задача 1 | | | | | | | | | | | |
| 1Разработка муниципальной программы | | Администрация ГП «Город Кременки» , отдел муниципального хозяйства, энергетики, средств массовых коммуникаций, общественной безопасности, организации ритуальных услуг, ГО иЧС | 05.03.2017 | | | | 28.03.2017 | Проект программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022гг городского поселения «Город Кременки» | |  |  |
| 2 Разработать порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки» | | Администрация ГП «Город Кременки» , отдел муниципального хозяйства, энергетики, средств массовых коммуникаций, общественной безопасности, организации ритуальных услуг, ГО иЧС | 05.03.2017 | | | | 31.03.2017 | Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки» утвержденный постановление администрации | |  |  |
| Задача 2 | | | | | | | | | | | |
| 1.Ремонт дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам по ул. Жукова д. 1, Мира д. 10, Дашковой д. 12 | Администрация ГП «Город Кременки» | | 2017 | | 2017 | | | | Улучшение состояния дорог | Обустройство твердого покрытия | Показатель- индикатор №4 из приложения № 1  Показатель- индикатор №5 из приложения № 1  Показатель- индикатор №6 из приложения № 1  Показатель- индикатор №7 из приложения № 1 |
| 2. Обустройство придомовой территории по ул. Молодежная и ул. Строителей | | Администрация ГП «Город Кременки» | 2018 | 2018 | | | | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов | | 1.Установка малых архитектурных форм  2. установка спортивных площадок  3.Установка детских игровых площадок | Показатель- индикатор №1 из приложения № 1  Показатель- индикатор №2 из приложения № 1  Показатель- индикатор №3 из приложения №1  Показатель- индикатор №7 из приложения № 1 |
| 3. Обустройство придомовой территории по ул. Дашковой и ул. Мира | | Администрация ГП «Город Кременки» | 2018 | 2019 | | | | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов | | 1.Установка малых архитектурных форм  2..Установка детских игровых площадок  3. Обустройство парковочными местами  4.Обустройство твердого покрытия  5.Обустройство освещения | Показатель- индикатор №1 из приложения № 1  Показатель- индикатор №2 из приложения № 1  Показатель- индикатор №3 из приложения № 1  Показатель- индикатор №7 из приложения № 1 |
| 4. Обустройство придомовой территории по ул. Школьная и ул. Осенняя | | Администрация ГП «Город Кременки» | 2019 | 2020 | | | | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов | | 1.Установка малых архитектурных форм  2. установка спортивных площадок  3.Установка детских игровых площадок  4. Обустройство парковочными местами | Показатель- индикатор №1 из приложения № 1  Показатель- индикатор №2 из приложения № 1  Показатель- индикатор №3 из приложения № 1  Показатель- индикатор №7 из приложения № 1 |
| 5.Обустройство придомовой территории по ул. Жукова и ул. Ленина | | Администрация ГП «Город Кременки» | 2020 | 2021 | | | | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов | | 1.Установка малых архитектурных форм  2. установка спортивных площадок  3.Установка детских игровых площадок  4. Обустройство парковочными местами  5.Обустройство твердым покрытием | Показатель- индикатор №1 из приложения № 1  Показатель- индикатор №2 из приложения № 1  Показатель- индикатор №3 из приложения № 1  Показатель- индикатор №7 из приложения №1 |
| 6. Обустройство парка им Захаркина и придомовой территории по ул. Лесная | | Администрация ГП «Город Кременки» | 2021 | 2022 | | | | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и улучшение благоустройства места общего пользования | | 1.Установка малых архитектурных форм  2..Установка детских игровых площадок  3. Обустройство парковочными местами  4.Установка спортивных площадок  5.Обустройство освещения | Показатель- индикатор №1 из приложения № 1  Показатель- индикатор №2 из приложения № 1  Показатель- индикатор №3 из приложения № 1  Показатель- индикатор №7 из приложения № 1  Показатель- индикатор №4 из приложения №1  Показатель- индикатор №5 из приложения №1  Показатель- индикатор  № 6 из приложения №1 |
| 7.Обустройство сквера им. Дашковой | | Администрация ГП «Город Кременки» | 2022 | 2022 | | | | Улучшение благоустройства места общего пользования | | 1. установка спортивных площадок  2.Установка детских игровых площадок | Показатель- индикатор №3 из приложения № 1  №4 из приложения № 1  Показатель- индикатор №5 из приложения № 1  Показатель- индикатор  № 6 из приложения № 1 |

Приложение №3

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**  **«Формирование современной городской среды на 2018-2022гг»**  **МО ГП «Город Кременки»** | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| Наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансиро вания | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | |
| год | год | год | год | год | год | |
| Формирование современной городской среды на 2017-2022гг»  городского поселения «Город Кременки» | | всего в том числе: |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ответственный исполнитель, Администрация ГП «Город Кременки» | Местный бюджет  Бюджет калужской области | 1. 500 | 500 | 500 | 500 |  | - | |
| соисполнитель  подрядчик |  | - | - | - | - | - | - | |
| наименование государственного заказчика Администрация городского поселения «Город Кременки» |  | - | - | - | - | - | - | |
| координатор, участник:  Отдел муниципального хозяйства, энергетики, средств массовых коммуникаций, общественной безопасности, организации ритуальных услуг, ГО и ЧС, отдел архитектуры и градостроительства, отдел экономического развития заинтересованные лица |  | - | - | - | - | - | - | |

Приложение №3

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2017-2022гг» МО ГП «Город Кременки»

**План реализации муниципальной программы** **«Формирование современной городской среды**

**на 2017-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответст  венный исполни  тель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
| III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие№1 подготовка смет | В разработке | Отдел  Муници  пального хозяйства | **v** | **-** | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | - **v** | - **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | - |
| Контрольное событие №2 экспертиза документации | В разработке | Отдел  Муници-  пального хозяйства | **v** | - | - | **v** | - | - | - | **v** | - | - | - | **v** | - | - | - | **v** | - | - | - | **v** | - | - |
| Контрольное событие №3 торги согласно ФЗ № 44 | В разработке | Отдел экономичес-  кого развития | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | **v** | **v** | - |
| Контрольное событие №4 исполнение работ | В разработке | подрядчик | - | **v** | - | - | **v** | - | - | - | **v** | - | - | - | **v** | - | - | - | **v** | - | - | - | **v** | - |
| Контрольное событие №5 приемка исполненных работ | В разработке | Отдел  Муници  пального хозяйства | - | **v** | - | - | - | **v** | - | - | - | **v** - | - | - | - | **v** | - | - | - | **v** | - | - | - | - |
| Контрольное событие №6 Оценка эффективности | В разработке | Отдел экономического развития | - | - | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | **v** | **v** | - | - | - |