АДМИНИСТРАЦИЯ

Городского поселения «Город Кремёнки»

Жуковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » 02.2015г.                                                                                                                                № 24-п

г.Кремёнки

«Об утверждении       муниципальной

программы  "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП "Город Кремёнки"

В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса РФ № 145-ФЗ от 31.07.1998 г., Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями), на основании Решения ГД ГП «Город Кременки» №66 от 15 декабря 2014 г., Уставом муниципального образования ГП «Город Кременки», Положением об Администрации ГП «Город Кременки», Администрация ГП «Город Кременки»:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение       энергоэффективности в   ГП "Город Кремёнки"   (Приложение 1).

- Постановление №1-п от 09.01.2014 г. об  утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение      энергоэффективности в   ГП "Город Кремёнки"  на период 2014-2016 годов» признать утратившим силу.

- Настоящее Постановление вступает в силу  после опубликоваия (обнародования) и распостраняется на правоотнашения возникшие с 01.01.2015 г..

Глава Администрации

городского поселения " Город Кремёнки"                                               Н.А.Плотников

Приложение 1

к Постановлению   Администрации

№ 24 от « 16 » 02.2015г.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  ГП  «Город Кремёнки» на 2015-2017 годы»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела по коммунальному хозяйству, энергетике, средствам связи и сообщения, организации ритуальных услуг |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, энергетики, средствам связи сообщения ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противопожарному надзору, безопасности на водных объектах, организация оказания ритуальных услуг. УМП «Жилищник», УМП «Водоканал». |
| 3. Цели муниципальной программы | - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. |
| 4. Задачи муниципальной программы | - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде; - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в организациях бюджетной сферы; - активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | ЦИ № 1 – установка тепловых счетчиков в организациях бюджетной сферы 100%. ЦИ № 2 – установка приборов учета в помещениях находящихся в муниципальной собственности 100% ЦИ № 3 – составление энергетических паспортов на объекты бюджетной сферы - 100% ЦИ №4 – ремонт инженерных сетей не менее 200 м.п. |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2017гг. Программа реализуется в один этап. |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Прогнозный объём финансирования Программы в 2015-2016 годах за счёт местного бюджета составит 2 807 510 рублей, в том числе: 1 807 510 рублей – в 2015 году; 500 000 рублей – в 2016 году; 500 000 рублей – в 2017 году; За счет средств областного бюджета 6722201,70 рублей, в 2015 г. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы из местного, областного бюджета и средств предприятия ежегодно уточняются на очередной финансовый год и плановый период на условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений на основании соответствующего соглашения о намерениях, производственных программ предприятия на соответствующий год. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - ежегодное снижение не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы; - обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы теплоснабжения; - уменьшение доли тепловой сети, нуждающейся в замене. |

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предыдущий году разработки муниципальной программы (факт) 2012 г. | Год разработки муниципальной программы (оценка) 2013 г. | Реализация муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП «Город Кремёнки» на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | установка тепловых счетчиков в организациях бюджетной сферы | % | - | - | 20 | 40 | 40 |
| 2 | установка приборов учета в помещениях муниципальной собственности | % | - | - | 14 | 40 | 46 |
| 3 | составление энергетических паспортов на объекты бюджетной сферы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | ремонт инженерных сетей | м.п. | 385 | 327 | 200 | 200 | 200 |

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  ГП  «Город Кремёнки» на 2015-2017 годы»

| N | Наименование показателей <*> | Значения по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| «Строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий» |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: строительство и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающего оборудования |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 7542481,86 | 120000 | 135000 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 820280,16 | 120000 | 135000 |
|  | - средства областного бюджета | 6722201,7 |  |  |
| "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры ГП "Город Кременки" |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие разработка программы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры ГП "Город Кременки" |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 107229,84 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 107229,84 |  |  |
|  | - иные источники <**> |  |  |  |
| «Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов» |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов», в том числе оформление технических паспортов межевание земельных участков. |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 830000 | 230000 | 315000 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 830000 | 230000 | 315000 |
|  | - иные источники <**> |  |  |  |
| "Установка приборов учета в помещениях муниципальной собственности" |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: Установка приборов учета |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 50000 | 150000 | 50000 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 50000 | 150000 | 50000 |
|  | - иные источники <**> |  |  |  |
| Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 8529711,7 | 500000 | 50000 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 1807510 | 500000 | 500000 |
|  | - средства областного бюджета | 6722201,7 |  |  |
| 5 | Наименование ответственного исполнителя | Начальник отдела по коммунальному хозяйству, энергетике, средствам связи и сообщения, организации ритуальных услуг |  |  |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом.

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП «Город Кременки» на 2015-2017 годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В ГП «Город Кременки» отопление жилых домов и объектов бюджетной сферы обеспечивает 3 котельные, из которых 2 находятся в муниципальной собственности. В настоящее время износ инженерной инфраструктуры в городском поселении «Город Кременки» составляет более 60%. Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых, водопроводных сетей  превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии трубопроводов, составляют также 10-15%.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения в ряде случаев полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

2. Цели и задачи Программы.

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и обеспечение потребителей горячей водой, тепловой энергией надлежащего качества в необходимых объемах.  Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач: реконструкция, модернизация, капитальный ремонт системы теплоснабжения, строительство новой и модернизация действующих котельных.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде;

- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в организациях бюджетной сферы;

- активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

- ежегодное снижение не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы;

-  обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы теплоснабжения;

-  уменьшение доли инженерных сетей, нуждающихся в замене.

3. Социальная  значимость Программы

Минимизация использования энергии  достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением потребителей энергосбережению.

Программа необходима для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГП «Город Кременки».

4. Ресурсное обеспечение Программы

Прогнозный объём финансирования Программы в 2015-2017 годах за счёт местного бюджета составит:

2 807 510  рублей,

в том числе:

1 807 510 рублей – в 2015 году;

500 000 рублей – в 2016 году;

500 000 рублей – в 2017 году;

За счет средств областного бюджета  6722201,70  рублей, в 2015 г.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на  реализацию Программы из местного, областного   бюджета и средств предприятия  ежегодно уточняются на очередной финансовый год и плановый период на условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений на основании соответствующего соглашения о намерениях, производственных программ предприятия на соответствующий год.

5. Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения

Программа рассчитана на три года.

К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации, муниципальные предприятия и организации, население города.

Привлечение специалистов государственных учреждений и организаций к реализации программных мероприятий осуществляется в рамках их должностных обязанностей и полномочий.

Закупка имущества, реконструкция и ремонт объектов и выполнение иных мероприятий по реализации Программы осуществляются в установленном законодательством порядке.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрация городского поселения «Город Кременки» по коммунальному хозяйству, строительству, архитектуре, энергетике, средствам сообщения, ГО и ЧС, административному надзору, организации ритуальных услуг.

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  ГП  «Город Кремёнки»

на 2015-2017 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 1 | Строительство отопительной модульной, газовой котельной мощностью 1МВт для теплоснабжения жилых домов №№2,3, ул. Озёрная г. Кремёнки, технический надзор, врезка и пуско-наладка. Ремонт отопительных котельных. | 2015-2017 | Начальник отдела по коммунальному хозяйству, энергетике, средствам связи и сообщения, организации ритуальных услуг | Местный бюджет | 746911,30 | 746911,30 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 13584,64 | 13584,64 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 59784,22 | 59784,22 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 6722201,7 | 6722201,7 |  |  |
| 2 | Разработка программы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры ГП "Город Кременки" | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 107229,84 | 107229,84 |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, По модернизации котельной с заменой в существующем котле КВ-ГМ-7,5-150 топочной горелки на универсальную 2-х топочную горелку, для работы на жидком и газообразном топливе | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 155000 |  | 120000 | 35000 |
| 4 | Установка модуля ввода МВА-8, 16 шт | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 5 | Установка программного обеспечения (МРВ), 2 шт | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 6 | Установка дизель-генератора мощностью 450 кВА | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 7 | Установка установка частотных преобразователей на эл. двигатели подпиточных насосов котельных №1, №2 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 8 | Ремонт участка тепловых сетей от ул.Лесная д.9 до ул.Лесная д.2т ТК-18 до ТК-25 с заменой Д=200мм на Д=300мм в ППУ | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 60000 |  |  | 60000 |
| 9 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-39 Д=300мм в ППУ, по ул. Строителей от ТК-7 до д/с «Родничек» | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 650000 |  | 65000 |  |
| 10 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-50 с заменой Д=250мм на Д=300мм в ППУ, ул. Ленина | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 650000 |  | 65000 |  |
| 11 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-48 Д=250мм в ППУ, по ул. Ленина | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 50000 |  | 50000 |  |
| 12 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-7-1 Д=300мм в ППУ, от зд.гаража до Строит.1 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 60000 |  |  | 60000 |
| 13 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-39 до ТК-11 Д=300мм в ППУ, от д/с «Родничек» до Дашковой,5 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 50000 |  | 50000 |  |
| 14 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-14 Д=200мм в ППУ, от Дашковой,5 до Школьная,1 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 15 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-14-1 Д=150мм в ППУ, Школьная,5 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 16 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-14-1 до ТК-14-2 Д=125мм в ППУ, Школьная,5, Школ.3 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 17 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-14-3 до ТК-14-4 Д=125мм в ППУ, до Осенняя,3 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 18 | Ремонт участка тепловой сети по ул.Циолковского,3 в ППУ Ду-150 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 19 | Ремонт участка тепловой сети от ул.Циолковского,3 до ТК-44 в ППУ Ду-125 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 25000 |  |  | 25000 |
| 20 | Ремонт участка тепловой сети в ППУ Ду-100 к ж/д. Циолковского,6,8,9 | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 20000 |  |  | 20000 |
| 21 | Установка тепловых счетчиков в организациях бюджетной сферы | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 50000 |  |  | 25000 |
| 22 | Установка приборов учета в помещениях муниципальной собственности | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 250000 | 50000 | 150000 | 50000 |
| 23 | Оформление технических паспортов, межевание земельных участков. |  |  | Местный бюджет | 830000 | 830000 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2807510 | 1807510 | 500000 | 500000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 6722201,7 | 6722201,7 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 9529711,7 | 8529711,7 | 500000 | 500000 |